Министерство образования и науки Российской Федерации

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана

(национальный исследовательский университет)»

(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ «Информатика и системы управления»

КАФЕДРА «Системы обработки информации и управления»

ГРУППА ИУ5 - 71б                                                              УТВЕРЖДАЮ

Заведующий кафедрой    ИУ5

(индекс кафедры)

В.И.Терехов

(подпись)	(инициалы и фамилия)

« ___ » ___________ 2025 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

выполнения выпускной квалификационной работы

студента:    Утенкова Алексея Павловича    .

(фамилия, имя, отчество)

Тема квалификационной работы    Автоматизированная система визуализации ведения проектов с визуализацией зависимостей

| № п/п | Наименование этапов выпускной квалификационной работы | Сроки выполнения этапов |  | Отметка о выполнении |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планируется | фактически | должность | подпись, ФИО |
|  | Разработка и согласование с научным руководителем структуры РПЗ, разработка задания и календарного плана | 25.11.2025 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Представление документов «Задание на выполнение ВКРБ», «Календарный план выполнения ВКРБ» (Смотр № 1) | 01.12.2025 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Формулирование проблемы, цели и задач работы, описание предметной области и имеющихся проблем, обоснование актуальности работы | 20.12.2025 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Проведение анализа существующих аналогов, с указанием их характеристик и выделением уникальных функций, определение задач проектирования, требований к системе, функции | 10.02.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Разработка первой части РПЗ “Постановка задач разработки” | 20.02.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Разработка технического задания | 10.03.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Представление «Рабочих материалов», «Технического задания» (Смотр № 2) | 20.03.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка архитектуры интеграции и пользовательского интерфейса | 15.03.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Разработка автоматизированной системы визуализации ведения проектов с визуализацией зависимостей | 25.04.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Разработка программы и методики испытания | 05.04.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Разработка второй части РПЗ «Конструкторско-технологическая часть» | 10.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Защита макета программы (АСОИиУ) | 12.05.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Разработка заключения, приложений, оформление работы | 23.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Подготовка доклада и презентации | 25.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Получение заключения научного руководителя | 28.05.2026 |  | Руководитель ВКР | Балашов А.М. |
|  | Допуск работы к защите на ГЭК (нормоконтроль) | 30.05.2026 |  | Нормоконтролер | Кротов Ю.Н. |
|  | Защита работы на ГЭК | 01.06.2026 |  | Комиссия ГЭК |  |

Студент	Утенков А.П.		Руководитель	Балашов А.М.

(подпись,)	(подпись,)

«__17_» ___ноября____ 2025 г.	«_____» ____________ 2025 г.

________________________

Календарный план ведется на протяжении всей разработки ВКР, фактические даты заполняются научным руководителем чернилами по мере выполнения студентом указанных календарном плане мероприятий